# 湖南省变电技改35kv项目

断路器更换作业作业报告

国网湖南省电力有限公司常德供电分公司

2025年08月03日

# 断路器更换作业作业报告

工作负责人： 项目负责人

作业班组：断路器更换作业

作业地点： 湖南省

相关设备：

工作内容： 断路器更换作业准备作业

计划工作时间： 2025年08月11日 — 2025年07月31日

实际工作时间： 2025年08月11日 — 2025年07月31日

## 作业准备工作

| 序号 | 工序 | 执行流程标准及要求 | 执行情况 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险提示 | 1.xxx分险预警 | 已完成 |  |
| 2 | 工具准备 | 1.xxx工具状态确认 | 已完成 |  |

## 2.作业前准备

### 2.1办理工作票

实验数据：

| 序号 | 工序 | 执行流程标准及要求 | 风险提醒及管控措施 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已通过,已核验,已查验,未通过 |
|  |  |  |  | 已通过,已核验,已查验,未通过 |
|  |  |  |  | 已通过,已核验,已查验,未通过 |

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 办理工作票 | 已完成 |
| 确认方式 | 上传图片 |
| 照片 |  |

### 2.2验电

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 验电 | 已完成 |
| 确认方式 | 无要求 |
| 照片 |  |

### 2.3确认断路器间隔停电

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 确认断路器间隔停电 | 已完成 |
| 确认方式 | 签字确认 |
| 照片 |  |

### 2.4挂接地线

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 挂接地线 | 已完成 |
| 确认方式 |  |
| 照片 |  |

### 2.5设置安全围栏

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 设置安全围栏 | 已完成 |
| 确认方式 | 上传图片 |
| 照片 |  |

### 2.5审批结果

| 审批人 | 张无忌 |
| --- | --- |
| 审批时间 |  |
| 审批结果 | 未审批 |
| 审批意见 | 1 |

## 3.旧设备拆除

### 3.1断开断路器与母线 / 电缆的连接，拆除操动机构控制线

实验数据：

| 光缆去向 | 盘号 | 纤芯编号 | 衰耗值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名 |  | 请输入光纤芯数 |  |
| 设备名 |  | 请输入光纤芯数 |  |
| 设备名 |  | 请输入光纤芯数 |  |

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 断开断路器与母线 / 电缆的连接，拆除操动机构控制线 | 已完成 |
| 确认方式 | 签字确认 |
| 照片 |  |

### 3.2回收 SF₆气体，吊装移除旧断路器本体

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 回收 SF₆气体，吊装移除旧断路器本体 | 已完成 |
| 确认方式 | 签字确认 |
| 照片 |  |

### 3.2审批结果

| 审批人 | 张无忌 |
| --- | --- |
| 审批时间 |  |
| 审批结果 | 未审批 |
| 审批意见 | 1 |

## 4.新设备安装

### 4.1吊装新断路器至安装位，固定底座

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 吊装新断路器至安装位，固定底座 | 已完成 |
| 确认方式 | 上传图片 |
| 照片 |  |

### 4.2连接母线与电缆终端，安装操动机构并调试连杆

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 连接母线与电缆终端，安装操动机构并调试连杆 | 已完成 |
| 确认方式 |  |
| 照片 |  |

### 4.2审批结果

| 审批人 | 张无忌 |
| --- | --- |
| 审批时间 |  |
| 审批结果 | 未审批 |
| 审批意见 | 1 |

## 5.气体处理

### 5.1对新断路器抽真空，充装合格 SF₆气体，检测气体压力及密封性

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 对新断路器抽真空，充装合格 SF₆气体，检测气体压力及密封性 | 已完成 |
| 确认方式 |  |
| 照片 |  |

### 5.1审批结果

| 审批人 | 张无忌 |
| --- | --- |
| 审批时间 |  |
| 审批结果 | 未审批 |
| 审批意见 | 1 |

## 6.试验与验收

### 6.1行分合闸操作试验、绝缘试验

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 行分合闸操作试验、绝缘试验 | 已完成 |
| 确认方式 |  |
| 照片 |  |

### 6.2确认动作正常后清理现场

实验数据：

操作情况：

| 步骤内容 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 确认动作正常后清理现场 | 已完成 |
| 确认方式 |  |
| 照片 |  |

### 6.2审批结果

| 审批人 | 张无忌 |
| --- | --- |
| 审批时间 |  |
| 审批结果 | 未审批 |
| 审批意见 | 1 |

试验负责人:                  日期:

审      核:                  日期: